1. Projekt neve:
DMB – 2D-s platformer játék

2. Projekt célja:
Olyan 2D-s platformer játék létrehozása, amelyben különböző játékok és filmek ikonikus karakterei jelennek meg, és különböző tematikájú pályákon játszhatók. A játék célja a szórakoztatás, a programozás és grafikai tudás fejlesztése, valamint egy működő, tesztelhető játék elkészítése.

3. Fejlesztőcsapat és feladatkörök:
• Sütő Dominik: A játék fejlesztésével foglalkozik

• Tamás Bence: A weboldal frontendjének és backendjének elkészítése. Oldalak: főoldal (index.html), karakterválasztó (karakter.html).
• Kiss Máté: A dokumentáció elkészítése, karakterek megrajzolása és animálása, a pályák témáinak és az ellenfelek megtervezése.

4. Felhasznált eszközök és technológiák:
• Unity – Játékfejlesztéshez
• HTML, CSS, JavaScript – Weboldal készítéséhez
• Pixel art eszközök vagy rajzprogramok – Karakterekhez és animációkhoz

5. Ütemterv:
2025.09.10. – A játék koncepciójának megbeszélése és megtervezése
2025.09.15. – A játék fejlesztésének elkezdése
2025.10.07. – A projekt bemutatása a szaktanárnak
2026.02.14. – A játék tesztelése
2025.02.15 – 2026.04.20. – A játék továbbfejlesztése és hibajavítások

6. Weboldal funkciók:
• Karakterválasztó aloldal
• Bemutató az egyes karakterekről
• Linkek a játék letöltéséhez 
• Reszponzív, könnyen kezelhető webes felület

7. Jelenlegi állapot:
• A weboldal szerkezete épül
• Karakterek és pályák részben készen vannak
• A fejlesztés a tervezett ütem szerint halad

8. Tervek a továbbiakra:
• Hibakeresés és optimalizálás
• Végső tesztelés és publikálás
• A weboldal véglegesítése és a dokumentáció befejezése